| Министерство науки высшего образования Российской Федерации ОРСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.А. БОНДАРЕНКО» Факультет среднего профессионального образования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КУРСОВАЯ РАБОТА |  |  |  |  |  |  |
| по дисциплине «Технология разработки программного обеспечения» профессионального модуля «Осуществление интеграции программных модулей» |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программного обеспечения «Аналитик» для прогнозирования на основе временных рядов |  |  |  |  |  |  |
| Техническое задание |  |  |  |  |  |  |
| ОГУ 09.02.07. 3026. 343 ПЗ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Руководитель |  |  |  |  |
|  |  | преподаватель высшей категории |  |  |  |  |
|  |  | _________________ |  | Ж.В. Михайличенко |  |  |
|  |  | «_____» | ________________ |  |  | 2026 г. |
|  |  | Студент группы 24ИСП-1 |  |  |  |  |
|  |  | _________________ |  | К. Д. Зимцов |  |  |
|  |  | «_____» | ________________ |  |  | 2026 г. |
| Орск 2026 |  |  |  |  |  |  |

Содержание

Техническое задание	3

Общие сведения	3

Цели и назначение создания	3

Характеристика объекта автоматизации	4

Требования к автоматизированной системе	4

Состав и содержание работ по созданию автоматизированной системы	6

Порядок разработки автоматизированной системы	8

Порядок контроля и приёмки автоматизированной системы	8

Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу автоматизированной системы в действие	8

Требования к документированию	9

Источники разработки	9

Техническое задание

Техническое задание (ТЗ) на разработку программного обеспечения (ПО) – это документ, который содержит подробное содержание требований к программному продукту. Он определяет функциональное и нефункциональные требования, а также спецификации и ограничения, которые должны быть учтены при разработке программного обеспечения. ТЗ на разработку автоматизированной системы (АС) создаётся согласно ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы» и содержит 10 обязательных разделов.

ТЗ на разработку программного продукта в рамках курсовой работы представлены ниже.

Общие сведения

а) Полное наименование АС и её условное обозначение: Программное обеспечение для прогнозирования на основе временных рядов (Аналитик).

б) Наименование организации-заказчика: Факультет среднего профессионального образования Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ.

в) Перечень документов, на основание которых создаётся АС: Протокол закрепления тем и выдачи заданий курсовых работ по междисциплинарному курсу «Технология разработки программного обеспечения» профессионального модуля «Осуществление интеграций программных модулей» специальности 09.02.07. Информационные системы и программирование от 04.02.2026

г) Плановые сроки:

Начало работ – 10.02.2026

Окончание работ – 13.06.2026

Цели и назначение создания автоматизированной системы

а) Цели создания АС: разработка программного обеспечения, обеспечивающего автоматизированное прогнозирование показателей на основе временных рядов с заданной точностью и минимальным участием пользователя.

б) Назначения АС: Автоматизированная система прогнозирования на основе временных рядов предназначена для автоматизации процессов сбора, обработки, анализа и прогнозирования временных данных с целью получения прогнозных значений исследуемых показателей. Система предназначена для использования специалистами, осуществляющими анализ данных, планирование и принятие решений на основе прогнозной информации. Результатом функционирования системы является формирование прогнозных значений показателей, представленных в табличной и графической форме.

Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации является процесс анализа и прогнозирования показателей на основе временных рядов.

Автоматизируемый процесс включает сбор, ввод и хранение исходных данных, их предварительную обработку, анализ структуры временного ряда, выбор метода прогнозирования, выполнение расчётов и представление полученных результатов пользователю.

Входной информацией объекта автоматизации являются числовые данные, представляющие собой временные ряды, сформированные за определённый период времени. Источником данных могут являться файлы, базы данных или иные информационные системы. Выходной информацией являются прогнозные значения показателей, представленные в табличной и графической форме.

Назначение объекта автоматизации заключается в обеспечении получения достоверной прогнозной информации на основе анализа исторических данных для последующего использования при планировании и принятии решений.

Требования к автоматизации системе

а) Требования к структуре АС в целом: модульная структура, обеспечивающая разделение функций, удобство сопровождения и возможность дальнейшего расширения.

б) Требования к функциям выполняемым АС:

- ввод и хранение данных;

- прогнозирование на основе скользящей средней;

- прогнозирование на основе взвешенной скользящей средней;

- прогнозирование на основе экспоненциального сглаживания;

- прогнозирование на основе экспоненциального сглаживания с трендовым регулированием;

- представление результатов;

в) Требования к видам обеспечения АС:

- Требования к математическому обеспечению: математическое обеспечение должно обеспечивать реализацию методов анализа и прогнозирования временных рядов с требуемой точностью и корректностью вычислений;

- Требования к информационному обеспечению: сбор, хранение, обработку и представление данных, необходимых для анализа и прогнозирования временных рядов;

- Требования к лингвистическому обеспечению: Лингвистическое обеспечение автоматизированной системы должно обеспечивать удобное взаимодействие пользователя с системой. В системе должен использоваться русский язык для интерфейса, сообщений и отображения результатов. Взаимодействие пользователя с системой должно осуществляться через графический интерфейс в диалоговом режиме. В системе должна использоваться единая и понятная терминология, применяемая в области анализа и прогнозирования временных рядов. Синтаксис ввода данных и команд должен быть простым и обеспечивать корректную работу системы;

- Требования к программному обеспечению: ОС – Windows, средство разработки – Visual Studio Code, язык программирования – C#, средство моделирования – Ramus Educational, средство документирования – Microsoft Word.

- Требования к техническому обеспечению: Процессор с тактовой частотой от 2.0 ГГц, ОЗУ от 4 ГБ, свободное дисковое пространство от 500 Мб. Состав технических средств – персональный компьютер (ПК)

г) Общие технические требования:

- Требования к численности и квалификации пользователей АС: Пользователи: научные сотрудники, инженеры-исследователи. Требования к квалификации – базовые навыки работы с ПК и знание предметной области.

- Требования к надёжности: Время восстановления работоспособности после сбоя (из-за отказа оборудования) не более четырёх часов при наличии резервных копий ПО и данных;

- Требования к эргономике и технической эстетике: Интерфейс должен быть интуитивно понятным. Время отклика интерфейса на типовые действия пользователя не должно превышать 1.5 секунды, должен быть реализован в светлой теме со шрифтом Calibri и 14 пт.

- Требования к защите от несанкционированного доступа: Система может функционировать в среде с разграничением прав доступа на уровне ОС. Для защиты от случайной модификации файлов данных рекомендуется разграничение прав на запись: пользователь и разработчик.

Состав и содержание работ по созданию автоматизированной системы.

Этапы разработки АС составлены согласно ГОСТ Р59793 – 2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания» и представлены в таблице 1.

Таблица 1  - Этапы разработки АС

| Номер и название стадии | Сроки исполнения | Этапы работ |
| --- | --- | --- |
| 1 Формирование требований к АС | 10.02.2026 - 17.02.2026 | - Определение целей и назначение АС; - Определение функций АС; - Разработка требований к структуре системы; - Определение требований к видам обеспечения. |

| 2 Разработка концепции АС | 18.02.2026 - 25.02.2026 | - Выбор архитектуры системы; - Определения методов и алгоритмов; - Разработка принципов взаимодействия пользователя с системой; - Определение требований к надёжности и качеству функционирования. |
| --- | --- | --- |
| 3 Техническое задание | 26.02.2026 – 07.03.2026 | Составление технического задания на разработку «Аналитик» согласно ГОСТ 34.602-2020. |
| 4 Эскизный проект | 08.03.2026 – 20.03.2026 | - Определение состава и структуры подсистем; - Разработка логики функционирования подсистем и последовательности их взаимодействия; - Выбор методов прогнозирования. |
| 5 Технический проект | 21.03.2026 – 19.05.2026 | - Разработка проектных решений по АС и ее частям: Разработка детальных решений по архитектуре АС техническому, программному и информационному обеспечению. - Разработка или адаптация отдельных видов обеспечения АС: Непосредственное написание кода, создание или настройка программных средств. - Тестирование разработанного программного продукта. |
| 6 Рабочая документация | 20.05.2026 – 02.06.2026 | Разработка пояснительной записки к курсовой работе, включая: описание предметной области, ТЗ, функциональные модели, структуру интерфейса пользователя, описание реализации алгоритмов прогнозирования, руководство пользователя, рекомендации по внедрению и сопровождению приложения «Аналитик», программный код. |
| 7 Ввод в действие | 03.06.2026 - 13.06.2026 | Проверка работоспособности системы в реальных условиях и её подготовки к эксплуатации пользователем. |
| 8 Сопровождение АС | 14.06.2026 | Обеспечение стабильной, корректной и эффективной работы системы на протяжении всего периода эксплуатации. |

Порядок разработки автоматизированной системы

Разработка АС осуществляется студентом самостоятельно под руководством преподавателя.

Исходными данными для разработки являются: задание на курсовую работу, ТЗ, учебная литература по C#, интернет-источники.

По окончании этапов работ предъявляются:

а) ТЗ – согласованный документ;

б) эскизный проект – материалы проектирования;

в) технический проект – код программы;

г) рабочая документация – пояснительная записка;

д) ввод в действие – готовая программа.

Экспертиза документации проводится преподавателем. Создание макетов не требуется. Гарантийные обязательства не предусмотрены, кроме устранения замечаний до защиты.

Порядок контроля и приёмки автоматизированной системы

а) Виды, состав и методы испытаний:

- функциональные испытания – проверка корректности выполнения основных функций системы и реализации методов прогнозирования;

- программные испытания – проверка стабильности работы программного обеспечения;

- испытания пользовательского интерфейса – проверка корректности ввода данных и отображения результатов прогнозирования.

б) Общие требования к приёмке работ: приёмка АС проводится после завершения разработки и проведения испытаний. В ходе приёмки проверяется соответствие системы требованиям технического задания, полнота реализованных функций и корректность работы программного обеспечения;

в) Порядок согласования и утверждения приёмочной документации: результаты испытаний и приёмки оформляются в виде приёмочной документации. Документация согласовывается между разработчиком и заказчиком и утверждается ответственными лицами.

Требования к составу и содержанию и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу автоматизированной системы в действие

Для ввода системы в действие необходимо:

а) Проверить наличие технических средств

б) Установить программное обеспечение на рабочие места пользователей.

Провести обучение (инструктаж) персонала работе с системой с использованием подготовленной документации.

Требование к документированию.

Вместе с программным продуктом «Аналитик» заказчику должна предоставляться пояснительная записка к курсовой работе, включающая:

а) Описание предметной области;

б) Техническое задание на разработку ПО «Аналитик»;

в) Функциональные схемы;

г) Шаблоны интерфейса пользователя;

д) Описание разработки ПО «Аналитик»;

е) Руководство пользователя;

ж) Рекомендации по внедрению и сопровождению программного продукта;

з) Программный код.

- Источники разработки:

а) учебная и научная литература по анализу и прогнозированию временных рядов;

б) нормативные документы и государственные стандарты, регулирующие разработку автоматизированных систем, включая ГОСТ 34.602–2020;

в) сведения о существующих программных средствах и системах, предназначенных для анализа временных рядов.

Источники разработки

- Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Технология разработки программного обеспечения».

- ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».

- Учебная и техническая литература по языку программирования C# и платформе .NET (например, источники из списка использованной литературы в данной пояснительной записке).